Утверждаю:

Глава Кусинского городского поселения

________________ В.Г. Васенёв

- ___  __________  2017 г.

ПРОГРАММА                                                                 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ  КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                                     В 2017 ГОДУ».

(редакция № 2)

Куса 2017 г.

П А С П О Р Т

«Формирование современной городской среды на территории

Кусинского городского поселения на 2017 год».

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Кусинского городского поселения |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории Кусинского городского поселения на 2017 год». |
| Основание для разработки программы | - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - Методические рекомендации по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды» на 2017 год; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Распоряжение Администрации Кусинского муниципального района от 11.01.2017г. № 10-р «О создании рабочей группы для реализации Муниципальной Программы «Формирования современной городской среды в Кусинском муниципальном районе на 2017 год» Распоряжение Администрации Кусинского городского поселения от 15.02.2017 г .№ 122 о разработке программы: «Формирования современной городской среды» на территории Кусинского городского поселения. |
| Разработчик программы | Администрация Кусинского городского поселения |
| Исполнители программы | - Специалисты Кусинского городского поселения. - Общественные организации. - Управляющие компании - Старшие по многоквартирным домам. - Строительные организации. - Представители общественных организаций и движений. |
| Основные цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства Кусинского городского поселения -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения -Совершенствование эстетического вида городского поселения -Активизация работ по: - благоустройству территории поселения в границах населенного пункта; - строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц Кусинского городского поселения; - Развитие и поддержка инициатив жителей городского поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий |
| Основные задачи Программы | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования: (парков, скверов, памятников, дворы); -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Кусинского городского поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства городского поселений - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселениях и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - Вовлечение жителей поселений в систему экологического образования |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - проведение ремонтных работ по благоустройству дворовых территорий, - проведение ремонтных работ по благоустройству мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования, - приведение правил благоустройства городского поселения в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, |
| Срок реализации Программы | 2017 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем - 5800,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - проведения ремонтных работ по благоустройству придомовых территорий – 11 - ед; - проведения ремонтных работ по благоустройству мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования– 1 ед. Из них: - проведения ремонтных работ по благоустройству городского сада – 1ед. - приведение правил благоустройства городского поселения в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. |

- Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Анализ сферы благоустройства в городе Куса показал, что в последние годы в городе  проводилась целенаправленная работа по благоустройству проездов во дворы   и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства города  имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в городе  имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

- благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

2.1.  минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Челябинской области формирования современной городской среды.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму,  осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» по Кусинскому городскому поселению.

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования в городе Куса, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Кусинского городского поселения в подпрограмму «Формирование современной городской среды» городской  программы   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденного постановлением администрации города Кусы;

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города Куса, на которых планируется благоустройство в подпрограмму «Формирование современной городской среды» Кусинского городского поселения  программы   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Кусинского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году утверждается в соответствии с Приложением 2 к подпрограмме 3.

Адресный перечень территорий общего пользования в городе Куса, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 3 к подпрограмме 3.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Куса.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

- Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Кусинского городского поселения.

Указанная цель соответствует:

приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (утв. протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10);

стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2007 г. № 890 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года";

Распоряжение Администрации Кусинского муниципального района от 14.02.2017г. № 84-р «О разработке правовых актов, направленных на формирование современной городской/ сельской среды на 2017 год».

Распоряжение Администрации Кусинского городского поселения от 15.02.2017 г .№ 122 о разработке программы: «Формирования современной городской  среды» на территории Кусинского  городского поселения.

Основной задачей Программы является повышение уровня благоустройства населенных районов Кусинского городского поселения путем:

повышения уровня благоустройства дворовых территорий городских и сельских поселений Кусинского муниципального района;

повышения уровня благоустройства мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования;

приведение правил благоустройства поселений Кусинского муниципального района в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели, значения которых приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

- Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2017 год в один этап.

- Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территорий, обустройство мест массового отдыха населения. Для достижения цели Программы и выполнения поставленных задач разработаны мероприятия, информация о которых приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

- Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составляет 5800,00 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 4060,0001 тыс. рублей

- областного бюджета – 1739,9999 тыс. рублей

- местного бюджета –  0,00 тыс. рублей

Из общего объема:

1) финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ по благоустройству дворовых территорий 5386,42367 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 3770,49667 тыс. рублей

- областного бюджета – 1615,92700 тыс. рублей

2) финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ по благоустройству мест массового  отдыха населения и территорий общественного пользования 413,57633 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета –  289,50343 тыс. рублей

- областного бюджета – 124,07290 тыс. рублей

Финансирование Муниципальной Программы на 2017 год с разбивкой по источникам финансирования представлено в приложении 3 к настоящей Программе, а с разбивкой по мероприятиям в приложении 4 к настоящей Программе.

- Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком Программы является Глава Кусинского муниципального района.

Куратором Программы является Первый Заместитель Глава Кусинского муниципального района.

Разработчиком Муниципальной Программы является Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством Кусинского муниципального района (далее УСЖКХ), при участии представителей рабочей группы – межведомственной комиссии, созданной Распоряжением Администрации Кусинского муниципального района от 11.01.2017 года №10-р.

Администрации Кусинского городского поселений разрабатывает свою программу в срок до 01 марта 2017 года и представляет в УСЖКХ заявки на участие в муниципальной Программе.

УСЖКХ в срок до 06 марта 2017 года проводит процедуру отбора заявок и формирует  перечень поселений Кусинского муниципального района, заявки которых соответствуют следующим требованиям:

- заявка предоставляется в срок до 01 марта 2017 года по установленной Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области форме;

- к заявке прикладываются:

- проект Программы поселения на 2017 год;

- нормативный правовой акт органа местного самоуправления об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу на 2017 год;

- нормативный правовой акт органа местного самоуправления об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год;

- нормативный правовой акт органа местного самоуправления о создании общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству.

Межведомственная комиссия, утвержденная Распоряжением Администрации Кусинского муниципального района от 11.01.2017 года №10-р из перечня  поселений Кусинского муниципального района, заявки которых соответствуют установленным требованиям, формирует предложение для финансирования в 2017 году:

мероприятий по благоустройству придомовых территорий;

мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования.

Распределение средств областного, федерального и местного бюджетов по поселениям Кусинского муниципального района  утверждается Главой Кусинского муниципального района.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в Муниципальной Программе, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Отбор поселений Кусинского муниципального района для участия в реализации мероприятий Программы производится с учетом их соответствия условиям и критериям участия.

Администрация Кусинского муниципального района (Управление финансов Кусинского муниципального района):

1) осуществляет финансирование мероприятий Программы в виде субсидий местным бюджетам в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании заключенных договоров между муниципальным заказчиком Программы и Администрациями поселений Кусинского муниципального района;

2) осуществляет работу с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области по привлечению в бюджет Кусинского муниципального района средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Программы и предоставлению отчетности.

УСЖКХ:

1) осуществляет разработку Программы, в том числе перечня целевых индикаторов;

2) осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы;

3) осуществляет отбор поселений Кусинского муниципального района в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий Программы;

4) осуществляет координацию и контроль деятельности Администраций городского поселения;

5) представляет в Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области заявку на финансирование Программы из федерального и областного бюджета согласно порядку подготовки заявок;

6)осуществляют представление в Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области отчета о реализации мероприятий Программы ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Администрации поселений:

1) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

2) осуществляют планирование и организацию работ по благоустройству территорий;

3) осуществляют финансирование мероприятий Программы исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в установленном порядке в виде субсидий в бюджеты поселений;

4) осуществляют контроль за ходом реализации Программы на территории своего поселения;

5) осуществляют представление ответственному исполнителю Программы отчета о реализации мероприятий Программы ежемесячно, в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным;

6) несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий.

- Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

1) проведение ремонтных работ по благоустройству придомовых территорий – 11 ед;

2) проведения ремонтных работ по благоустройству мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования – 1ед.

Из них:

- проведения ремонтных работ по благоустройству парков, скверов, гор. сада, центральной площади – 1 ед.;

3) приведение правил благоустройства поселений Кусинского городского поселения в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- Раздел VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка социально-экономических результатов мероприятий Программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств:

менее 0,5 - крайне низкая;

от 0,5 до 1,0 - низкая;

от 1,0 до 1,4 - высокая;

более 1,4 - очень высокая.

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых к 2018 году уменьшается, рассчитывается по формуле:

Оп - плановый индикативный показатель;

Оф - фактический индикативный показатель.

приложение № 1

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) Государственной  программы

Кусинского городского поселения на 2017 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 11 7,4 5,05 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1,5 32 0 0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |

Приложение № 2 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий  Программы «Формирования современной городской среды на территории Кусинского городского поселения на 2017 год»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок 2017г. |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Кусинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонтные работы по благоустройству городского сада в г.Куса Челябинской области | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал | Создание условий для работы и отдыха жителей Кусинского городского поселения - Улучшение состояния территории Кусинского городского поселения - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной и современной для проживания жителей Кусинского городского поселения - Благоустроенность населенных пунктов Кусинского городского поселения - Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Кусинского городского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройству места общественного пользования – 1ед – площадью 0,8га |
| 2. Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул.Михаила Бубнова,8 в г.Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал |  | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории – 1ед |
| 3. Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул.Юрия Гагарина, 40 и ул.Ленинградская, 8 г.Куса Челябинской области. (Ремонт дворовых проездов) | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал |  | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории – 1ед |
| 4. Ремонтные работы по благоустройству дворового проезда по ул.Михаила Бубнова, 24, ул.Свердлова, 18 г.Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал |  | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройствудворовой территории – 1ед |
| 5. Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Р.Люксембург,41-43 г. Куса Челябинской области. (Ремонт дворовых проездов) | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал |  | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории – 1ед |
| 6. Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул.Юрия Гагарина, 50 г.Куса Челябинской области. (Ремонт дворовых проездов) | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал |  | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории – 1ед |
| 7. Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Ленина,10-12 и ул. Ленина, 19,21 в г. Куса Челябинской области. (Ремонт дворовых проездов) | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал |  | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройствудворовой территории – 1ед |
| 8. Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Ленина,25 в г. Куса Челябинской области. (Ремонт дворовых проездов) | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал |  | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории – 1ед |
| 9. Ремонтные работы по благоустройству придворовой территории по ул.Михаила Бубнова,28 в г.Куса Челябинской области. (Ремонт дворовых проездов) | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал |  | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройствудворовой территории – 1ед |
| 10. Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Декабристов 2 и ул.Михаила Бубнова,27 в г.Куса Челябинской области. (Ремонт дворовых проездов) | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал |  | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории – 1ед |
| 11. Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Индустриальная,1 в г.Куса Челябинской области. (Ремонт дворовых проездов) | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал |  | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории – 1ед |
| 12. Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Михаила Бубнова,6 в г.Куса Челябинской области. (Ремонт дворовых проездов) | Администрация Кусинского городского поселения | 3 кварта | 4 квартал |  | Ремонтные работы и благоустройство | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории – 1ед |

Глава Кусинского  городского поселения                                                              В.Г. Васенёв

Приложение № 3

Финансирование  Программы «Формирования современной городской среды на территории   Кусинского городского поселения на 2017 год»  (с разбивкой по источникам финансирования)

| № п/п | Наименование | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих тыс.руб. |  |  |  | Ответственные за исполнение мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1. | Финансирование Программы «Формирования современной городской среды» Кусинского городского поселения на 2017 год» | 5800,00 | 4060,0001 | 1739,9999 | 0,00 | Глава Кусинского городского поселения |

Приложение № 4 к Программе

Финансирование  Программы «Формирования современной городской  среды на территории  Кусинского городского поселения на 2017 год».  (с разбивкой по мероприятиям)

| № | Наименование объекта | Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | финансирование мероприятий по благоустройство дворовых территорий, тыс. рублей |  |  | финансирование мероприятий благоустройство мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |
|  | ИТОГО по Кусинскому городскому поселению | 5386,42367 | 3770,49667 | 1615,92700 | 413,57633 |  | 289,50343 |  | 124,07290 |  | 0 |
| 1 | Ремонтные работы по благоустройству городского сада в г.Куса Челябинской области. | --- | --- | --- | 413,543 | 289,50343 |  | 124,07290 |  | 0 |  |
| 2 | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул.Михаила Бубнова,8 в г.Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | 673,704 | 471,5928 | 202,1112 | --- | --- |  | --- |  |  |  |
| 3 | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул.Юрия Гагарина, 40 и ул.Ленинградская, 8 г.Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | 457,90524 | 320,53367 | 137,37157 | --- | --- |  | --- |  |  |  |
| 4 | Ремонтные работы по благоустройству дворового проезда по ул.Михаила Бубнова, 24, ул.Свердлова, 18 в г.Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | 150,000 | 105,000 | 45,000 | --- | --- |  | --- |  |  |  |
| 5 | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Р.Люксембург,41-43 г. Куса Челябинской области(Ремонт дворовых проездов) | 1281,50848 | 897,05594 | 384,45254 | --- | --- |  | --- |  |  |  |
| 6 | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул.Юрия Гагарина, 50 г.Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | 382,57866 | 267,80506 | 114,77360 | --- | --- |  | --- |  |  |  |
| 7 | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Ленина,10-12 и ул. Ленина, 19,21 в г. Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | 627,29804 | 439,10862 | 188,18942 | --- | --- |  | --- |  |  |  |
| 8 | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Ленина,25 в г. Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | 423,72881 | 296,61017 | 127,11864 | --- | --- |  | --- |  |  |  |
| 9 | Ремонтные работы по благоустройству придворовой территории по ул.Михаила Бубнова,28 в г.Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | 354,77831 | 248,34482 | 106,43349 | --- | --- |  | --- |  |  |  |
| 10 | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Декабристов 2 и ул.Михаила Бубнова,27 в г.Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | 882,453 | 617,717 | 264,736 | --- | --- |  | --- |  |  |  |
| 11 | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Индустриальная,1 в г.Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | 79,05098 | 55,33569 | 23,71529 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Михаила Дуднова,6 в г.Куса Челябинской области (Ремонт дворовых проездов) | 73,41815 | 51,39280 | 22,02535 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Кусинскому городскому поселению | 5386,42367 | 3770,49667 | 1615,92700 | 413,57633 | 289,50343 |  | 124,07290 |  | 0 |  |

Глава Кусинского  городского поселения                                                              В.Г.Васенёв

Приложение № 5 к Подпрограмме

Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на поддержку программ формирования современной городской среды на 2017 год (работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий)

- Настоящие Правила разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от «10» февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее - постановление),  устанавливают условия предоставления субсидий и критерии отбора в Кусинском городском поселении в целях софинансирования программ формирования современной городской/ сельской среды на 2017 год.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами) тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- Субсидии предоставляются Администрацией Кусинского муниципального района бюджету Кусинского городского поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального района бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Администрацией Кусинского городского поселения.

3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет средств, полученных Кусинским городским поселением в 2017 году в качестве субсидии (далее - минимальный перечень работ по благоустройству) включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек, урн.

4. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дополнительный перечень) включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование контейнерных площадок;

установку и ремонт ограждения;

ремонт тротуаров;

озеленение территорий;

иные виды работ.

Софинансирование за счет средств, полученных Кусинским городским поселением в 2017 году в качестве субсидии, работ из дополнительного перечня осуществляется при условии участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Доля и форма участия, определяется органом местного самоуправления в программе поселения с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля участия должна составлять не менее 3 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен в не денежной форме. В частности, это может быть - Трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для её работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном поселением Кусинского муниципального района, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

5. Основаниями предоставления субсидии Кусинским городским поселением является предоставление в срок до 10 марта 2017 года в УСЖКХ заявки с указанием запрашиваемой суммой средств и приложением обосновывающих документов:

а) опубликованного для общественного обсуждения проекта программы на 2017 год, сформированной с учетом краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2017 год, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, и соответствующих требованиям пункта 13 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и программ поселений формирования современной городской/ сельской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169;

б) нормативного правового акта органа местного самоуправления об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта программы поселений на 2017 год;

в) нормативного правового акта органа местного самоуправления об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории в программу поселений на 2017 год;

г) нормативного правового акта органа местного самоуправления о создании общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения проекта программы поселений формирования современной городской среды на 2017 год, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

Не предоставление поселением заявки или предоставления заявки без приложения обосновывающих документов является основанием в отказе этому поселению в субсидии.

6. Критериями отбора поселения Кусинского муниципального района на предоставление субсидий в 2017 году являются:

# число многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области 21 мая 2014 года №196-П;

# 7. Субсидии распределяются на основании распоряжения Администрации Кусинского муниципального района и предоставляются на основании договора на Софинансирование, заключаемого между Администрацией Кусинского муниципального района и Администрацией Кусинского городского поселения (далее именуется - Договор), в котором должны быть предусмотрены:

а) целевое назначение субсидии;

б) порядок, условия предоставления, расходования и сроки перечисления субсидии;

в) обязательство органа местного самоуправления:

не позднее 2 мая 2017 г. с учетом результатов общественного обсуждения утвердить программу поселения на 2017 год;

не позднее 1 июля 2017 г. утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в программу поселения на 2017 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

обеспечить не позднее 1 ноября 2017 г. проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировку) органами местного самоуправления правил благоустройства поселений, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

представить не позднее 15 ноября 2017 г. в УСЖКХ не менее одного реализованного в 2017 году проекта по благоустройству общественных территорий для отбора и предоставления в Министерство строительства Челябинской области на конкурс;

обеспечить утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. органами местного самоуправления поселений, а также дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, определенного пунктом 3 настоящих Правил), соответствующих требованиям пункта 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169;

осуществлять контроль за реализацией органами местного самоуправления поселений программ поселений на 2018 - 2022 годы;

завершить до конца 2017 года реализацию программы поселения на 2017 год;

г) рекомендации органам местного самоуправления обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

д) отчет о реализации мероприятий и освоении субсидии;

е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

8. Перечисление субсидии в бюджет поселения из бюджета Кусинского муниципального района осуществляется не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора на счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

9. После заключения договора Администрация Кусинского городского поселения организует работу по реализации программных мероприятий в следующем порядке по благоустройству:

дворовых территорий многоквартирных домов путем предоставления субсидии юридическому лицу, осуществляющему управление данным многоквартирным домом (управляющая компания, ТСЖ, ЖК, ЖСК) в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, если границы земельного участка дворовой территории определены и оформлены в общедомовую собственность собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке. В других случаях в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

общественных территорий в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Отбор подрядных организаций и предоставление субсидий юридическим лицам производится не позднее 15 июня 2017 г.

10. Администрация  Кусинского городского поселения ежемесячно, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным, предоставляет в УСЖКХ отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также об исполнении обязательств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 7 настоящих Правил.

11. Администрация  Кусинского городского поселения несёт предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящими Правилами и договором, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование субсидии, предоставленных в соответствии с подпрограммой.

12. Не использованный на 1 января 2018 года остаток субсидии подлежит возврату в муниципальный бюджет в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством.

13. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения поселением условий ее предоставления, в том числе в случае несоблюдения поселением обязательств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 8, пунктов 10, 11, 12 настоящих Правил, подлежит взысканию в соответствии с бюджетным законодательством.

14. В случае выявления фактов представления Администрацией  Кусинского городского поселения недостоверных отчетов субсидия из федерального бюджета подлежит возврату в федеральный и областной бюджеты.

15. В случаях отсутствия утвержденной программы поселения на 2017 год по состоянию на 2 мая 2017 г.  у поселения, которому предоставлена субсидия, и (или) нарушены пункты 10, 11 12 настоящих Правил, УСЖКХ не позднее 15 июня 2017г. готовит проект распоряжения Администрации Кусинского муниципального района о перераспределении указанной субсидии и обеспечивает его согласование по принятию.

- Глава Кусинского   городского  поселения                                 В.Г. Васенёв

- Приложение 6 к Подпрограмме

Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района на 2017 год

- Настоящие Правила разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от «10» февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее - постановление),  устанавливают условия предоставления субсидий и критерии отбора поселений Кусинского муниципального района в целях софинансирования мероприятий на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района.

В настоящих Правилах под территорией общего пользования поселений Кусинского муниципального района понимается территория поселений Кусинского муниципального района соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории (далее – общественная территория).

В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

справочно: при этом, необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени (2017 год) и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

- благоустройство набережной

справочно: при этом, необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени (2017 год) и в этой связи набережную рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальная;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правила стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- иные объекты.

2. Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района бюджетам поселений Кусинского муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального района бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Администрации Кусинского муниципального района.

- Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района предоставляются поселениям Кусинского муниципального района, имеющим населенные пункты с численность более 1 тыс. человек.

- Условиями предоставления поселениям Кусинского района  Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района является предоставление в срок до 10 марта 2017 года в УСЖКХ заявки по установленной форме с приложением утвержденного и опубликованного порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе места массового пользования, подлежащего ремонту и благоустройству в 2017 году, выборе мероприятий путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения

- Критериями отбора поселения Кусинского района на предоставление Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района в 2017 году являются:

наличие утвержденной проектно- сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (при необходимости);

наличие дизайн - проекта;

наличие незавершенного проекта по обустройству места массового отдыха населения, выполнение мероприятий по которому проводилось за счет средств областного и (или) местного бюджета.

6. Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района предоставляются на основании Договора о предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией Кусинского муниципального района и Администрациями поселений Кусинского муниципального района, в котором должны быть предусмотрены:

а) целевое назначение субсидии;

б) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

- в) обязательство органа местного самоуправления:

при наличии единственной в поселении территорий общего пользования, нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого места, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по ремонту и благоустройству путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 мая 2017 г.;

при наличии нескольких территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района, нуждающихся в ремонте и благоустройстве, не позднее не позднее 1 июня 2017 г. С учетом результатов общественного обсуждения принять решение о мест массового посещения и территорий общего пользования, подлежащего благоустройству в 2017 году;

обеспечить утверждение дизайн - проекта обустройства и перечня мероприятий по ремонту и благоустройству, подлежащих реализации в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 июля      2017 г.;

обеспечить завершение мероприятий по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района до конца 2017 года;

г) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

7. Перечисление Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района в местный бюджет осуществляется не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора Софинансирования на счет Администраций поселений Кусинского муниципального района, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

8. Администрации поселений Кусинского муниципального района ежемесячно, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным, предоставляет в УСЖКХ отчеты о расходах средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также об исполнении обязательств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 6 настоящих Правил.

9. Администрации поселений Кусинского муниципального района несут предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящими Правилами и договором на Софинансирование, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района, предоставленных в соответствии с программой.

10. Не использованный на 1 января 2018 года остаток Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района подлежит возврату в муниципальный бюджеты в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством.

11. Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального района в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения Администрациями поселений Кусинского муниципального района условий ее предоставления, в том числе в случае несоблюдения поселением обязательств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 6 и пунктом 9 настоящих Правил, подлежит взысканию в соответствии с бюджетным законодательством.

12. В случае выявления фактов представления Администрациями поселения Кусинского муниципального района недостоверных отчетов субсидия из федерального бюджета подлежит возврату в муниципальный бюджет.

13. В случаях, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящих Правил Администрация Кусинского муниципального района в соответствии с предложением Межведомственной комиссии принимает решение о перераспределения указанной субсидии.

- Глава Кусинского  городского  поселения                                  В.Г. Васенёв

- Приложение 7 к Подподпрограмме

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня в  Кусинском городском поселении

на 2017 год.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов могут состоять из мероприятий определенных минимальным (обязательным) перечнем работ и (или) мероприятий дополнительного перечня работ.

1. Минимальный (обязательный) перечень работ:

- Ремонт дворовых проездов;

- Обеспечение освещения дворовых территорий;

- Установка скамеек, урн для мусора.

- Дополнительный перечень работ (выполняется в территориях, где обеспечен минимальный перечень работ):

-оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование контейнерных площадок;

- установку и ремонт ограждения;

- ремонт тротуаров;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Определение нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству произведено в программе ГРАНД-Смета по территориальным единым расценкам (ТЕР). В текущих ценах на 1 квартал 2017 года. НДС 18%.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного

- Глава Кусинского   городского  поселения                              В.Г. Васенёв

- Приложение 8 к Подпрограмме

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием по  Кусинскому городскому поселению.

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и устанавливает порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а так же, направляемых на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ в поселениях Кусинского муниципального района.

- 2.Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а так же, направляемых на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства для Администрации Кусинского городского поселения (далее Администрации поселения) в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07 октября 2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

3. В Администрации представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее – МКД).

Собственниками МКД может быть предложено назначить ответственными за сбор средств с заинтересованных лиц сотрудников Управляющей организации, на обслуживании которой находится МКД.

4. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в конкурсе. Инициативная группа либо Управляющая компания осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

5. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы либо Управляющей компанией в бюджет поселений по реквизитам счетов, открытых Администрацией соответствующего поселения для аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а так же, направляемых на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования и предназначенных для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет.

Реквизиты счетов, открытых Администрацией соответствующих  для аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а так же, направляемых на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования подлежат размещению на официальных сайтах Администрации, и публикуются в СМИ, а так же передаются в Управляющую компанию, обслуживающую МКД, участвующий в программных мероприятиях.

Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских/ сельских поселений» с указанием наименования мероприятия.

Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских/ сельских поселений» с указанием наименования мероприятия.

6. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в бухгалтерию Администрации. Ведомость сбора средств хранится так же в Администрации.

Уполномоченный работник Администрации проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

7. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, виды, сроки и  стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

8. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

9. Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из бюджета поселений и в порядке софинансирования заинтересованными лицами, подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского/ сельского поселения.

10. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

Глава Кусинского  городского поселения                                  В.Г. Васенёв

- Приложение 9 к Подпрограмме

- Требования

- о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных  групп населения

- 1. Настоящее Требование разработано в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и устанавливает требование проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населенияв  Кусинского городского поселения.

2.Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, расположенных на территории поселениях Кусинского городского поселения  осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СНиП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Глава Кусинского городского поселения                                    В.Г.Васенёв

Приложение 10к Подпрограмме

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов  по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, включаемых в Подпрограмму«Формирования современной городской  среды в  Кусинском городском поселении  на 2017 год»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, включаемых в Подпрограмму «Формирования современной городской  среды  Кусинского городского поселения  на 2017 год» (далее соответственно - Порядок, дизайн-проект).

2. Разработка дизайн - проектов обеспечивается Администрацией Кусинского городского поселения (далее Администрации поселений) и включает следующие этапы:

2.1. осмотр дворовых территорий и территорий общего пользования, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, населением и представителями общественности, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2.2. направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;

2.3. согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц.

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий и территорий общего пользования по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в Подпрограмму, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

- 4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории или территории общего пользования на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ .Дизайн-проекты дворовых территорий и территорий общего пользования обязаны учитывать требование обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования-Градостроительным кодексом РФ.           При этом показатели, установленные указанным правовым актом, учитываются в качестве максимальных.

6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в Администрации поселений в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, Администрация поселения передает дизайн-проект с замечаниями общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц. Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

9. Администрация поселения с учетом решения общественной муниципальной комиссии направляет дизайн- проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн- проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория или территория общего пользования не подлежит включению в муниципальную программу.

11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается Администрацией поселения. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии.

12. Согласованный дизайн-проекта должен быть утвержден не позднее 01 июля 2017г.

13. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальных сайтах Администраций поселений.

Глава Кусинского  городского поселения                                   В.Г. Васенёв