СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

## 29.01 .2013 года №   3

г. Куса

Об утверждении

муниципальной адресной программы

«Модернизация системы уличного освещения

на территории Кусинского городского поселения

Кусинского муниципального района

Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кусинского городского поселения

Совет депутатов Кусинского городского поселения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Модернизация системы уличного освещения на территории Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области» (Прилагается).

2. Направить данное Решение Совета депутатов Кусинского городского поселения Главе Кусинского городского поселения для подписания и обнародование.

3. Решение вступает в силу с момента обнародования.

Председатель Совета депутатов

Кусинского городского поселения                                           Е.Э. Юшкова

Глава Кусинского городского поселения                                А.М. Лаптев

Приложение к

Решению                                                                                                                                                                                                                                                              Совета депутатов

Кусинского городского поселения

№ 3    от «29» января 2013г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

2013г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач программы

1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости

программно-целевой проработки проблемы

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа сетей уличного освещения и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ремонтных работ на объектах уличного освещения и строительства новых сетей уличного освещения.

На сегодняшний день в систему уличного освещения Кусинского городского  поселения входит 10 пунктов управления уличным освещением, около 550 светильников и более 30 км  провода.

В 2011 году на проведение строительства, ремонта и обслуживание сетей уличного освещения было затрачено более 1200,0 тыс. рублей. Несмотря на это уличное освещение на территории поселения не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой ресурс. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Большой физический износ сетей уличного освещения  требует больших затрат на эксплуатацию. Из-за сильной изношенности проводов происходят большие потери по мощностным характеристикам. В результате проведенного анализа сформирован перечень объектов уличного освещения подлежащих модернизации (Приложение №1).

1.2. Цели программы, основные задачи и мероприятия программы

Цель программы: повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение.

Задачи программы:

- экономия потребляемой электроэнергии;

- снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;

- высвобождение дополнительной электрической мощности;

- повышение  комфортности и безопасности жителей.

1.3. Сроки реализации

Сроки реализации программы 2013-2015 годы.

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию программы

и планируемые показатели выполнения программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию программы

Потребность в финансовых средствах на проведение модернизации уличного освещения определена согласно коммерческих предложений Инвестирующих организаций  и примерных смет на проведение строительства и ремонта.

Общий объем финансовых средств по программе определен с учетом софинансирования из местного бюджета.

Финансирование мероприятий программы за счет бюджетных средств осуществляется через государственного заказчика программы – Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Объёмы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней.

Объем финансовых средств необходимый на реализацию мероприятий программы по объектам модернизации приведен в приложении 2.

Потребность в финансовых средствах по источникам финансирования программы приведена в приложении 3.

В приложении 4 отображен перечень объектов уличного освещения на территории Кусинского городского поселения, подлежащих модернизации  по годам  реализации программы.

2.2.  Планируемые показатели выполнения программы

1) Повысить надежность работы системы уличного освещения.

2) Снизить потребление электроэнергии.

3) Снизить расходы на эксплуатацию объектов уличного освещения.

4) Улучшение комфортности и безопасности жителей.

Раздел 3. Система организации выполнения программы.

3.1. Система организации выполнения программы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана работ;

- заключение договоров на проведение строительства и ремонта и утверждение смет на проведение работ;

- выполнение работ;

- контроль за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов после строительства и ремонта;

- отчетность о выполнении ремонта.

3.2. Сметы на проведение работ согласовываются в администрации городского  поселения.

3.3. Технический надзор за работами по модернизации осуществляет представитель сетевой организации (по согласованию).

3.5. Приемка в эксплуатацию объектов после строительства и ремонта производится комиссией в составе представителей администрации и сетевых организаций (по согласованию).

3.6. Акт приемки работ подписывается в администрации поселения.

3.7. Результаты проведенных ремонтов отражаются в технических паспортах объектов.

Раздел 4. Состав, полномочия и функции участников программы.

4.1. В реализации программы принимают участие администрация Кусинского городского поселения и сетевая организация.

4.2. Представителем заказчика является заместитель Главы администрации Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области.

4.3. Полномочия и функции представителя заказчика:

- готовит предложения о своевременном проведении конкурсных процедур для определения подрядчика;

- оперативное управление реализацией программы;

- подготовка предложений по корректировке адресной программы и финансовых средств в бюджете поселения на очередной год;

- обеспечение эффективного использования выделенных финансовых средств;

- осуществление контроля за производимыми работами;

- участие в приемке в эксплуатацию после окончания работ;

4.4. Полномочия и функции сетевых организаций:

- согласование проектных решений;

- участие в приемке выполненных работ;

Раздел 5 Система организации контроля за реализацией мероприятий программы

Администрация Кусинского городского поселения:

- принимает решение о распределении средств в пределах установленных бюджетом поселения;

- согласовывает сметы на проведение работ;

- принимает выполненные работы по форме КС-2 и КС-3;

Сетевая организация:

- принимает совместно с администрацией выполненные работы (по согласованию).

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная адресная программа

«Модернизация системы уличного освещения на территории Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской  области»

| Муниципальная адресная программа | «Модернизация системы уличного освещения на территории Кусинского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ, Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» |
| Период реализации программы | 2013-2015 годы |
| Цель | повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение, улучшение комфортности и безопасности жителей |
| Задачи программы | - экономия потребляемой электроэнергии; - снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения; - высвобождение дополнительной электрической мощности. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы- 3210,0 тыс.руб. 2013 г. - 840,0 тыс.руб., 2014 г. - 930,0 тыс.руб., ? 2015 г. - 810,0 тыс.руб., |
| Планируемые показатели выполнения программы | Повысить надежность работы системы уличного освещения. Снизить потребление электроэнергии. Снизить расходы на эксплуатацию объектов уличного освещения |
| Заказчик программы | Администрация Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области |
| Представитель заказчика программы | Заместитель Главы администрации Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области |
| Основной исполнитель и участники программы | Исполнитель: -Администрация Кусинского городского поселения; - Сетевая организация; Участники программы: - муниципальное образование. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя, представителя заказчика | Глава администрации Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области Лаптев Анатолий Милентьевич, т. (35154) 3-50-02 Заместитель Главы администрации Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области Чистяков Алексей Викторович |
| Система организации контроля за выполнением программы | Администрация Кусинского городского поселения: - принимает решение о распределении средств; - согласовывает сметы на проведение работ; - принимает выполненные работы по форме КС-2 и КС-3; Сетевая организация: - принимает совместно с администрацией выполненные работы (по согласованию). |
| Разработчик | Администрация Кусинского городского поселения |

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУСИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ.

| № п/п | Населенный пункт | Адрес, местонахождение объекта | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Куса | ул. Андроновых, 5 | Монтаж центрального диспетчерского пункта |
| 2 | г. Куса | ул.Суворова, Свободы | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 600 м провода на СИП, замена 16 светильников. |
| 3 | г. Куса | ул. 3 Интернационала, Свободы | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 100 м провода на СИП, замена 14 светильников. |
| 4 | г. Куса | пл. Машиностроителей | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 5 светильников. |
| 5 | г. Куса | ул. Герцена | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 1200 м с установкой 24 светильников. |
| 6 | г. Куса | ул. Ленинградская | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 400 м провода на СИП, замена 12 светильников. |
| 7 | г. Куса | ул. Гагарина, Свердлова | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 1800 м с установкой 26 светильников. |
| 8 | г. Куса | пл. Ленина | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 150 м провода на СИП, замена 5 светильников. |
| 9 | г. Куса | ул. Олимпийская | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 1500 м провода на СИП, замена 30 светильников. |
| 10 | г. Куса | ул. Ленина | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 150 м провода на СИП, замена 5 светильников. |
| 11 | г. Куса | ул. Бубнова, Ленинградская | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 16 светильников. |
| 12 | г. Куса | ул. Декабристов | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 16 светильников. |
| 13 | г. Куса | ул. Спартака | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 16 светильников. |
| 14 | г. Куса | ул. Мира | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 12 светильников. |
| 15 | г. Куса | ул. Советская | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 600 м провода на СИП, замена 12 светильников. |
| 16 | г. Куса | ул. 3 Интернационала | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 400 м провода на СИП, замена 10 светильников. |
| 17 | г. Куса | ул. Правды | Разработка проекта, замена 500 м провода на СИП, замена 12 светильников.. |
| 18 | г. Куса | ул. Некрасова, ул 8 Марта | Разработка проекта, замена 800 м провода на СИП, замена 16 светильников.. |
| 19 | г. Куса | ул. Калинина | Разработка проекта, замена 500 м провода на СИП, замена 12 светильников.. |

Приложение 2

ОБЪЕМ

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НЕОБХОДИМЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЪЕКТАМ МОДЕРНИЗАЦИИ.

| № п/п | Адрес объекта | Затраты на модернизацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Куса, ул. Андроновых, 5 | 50,0 |
| 2 | г. Куса, ул. Суворова, Свободы | 200,0 |
| 3 | г. Куса, ул. 3 Интернационала, Свободы | 80,0 |
| 4 | г. Куса, пл. Машиностроителей | 60,0 |
| 5 | г. Куса, ул. Герцена | 300,0 |
| 6 | г. Куса, ул. Ленинградская | 150,0 |
| 7 | г. Куса, ул. Гагарина, Свердлова | 400,0 |
| 8 | г. Куса, ул. Олимпийская | 450,0 |
| 9 | г. Куса, пл. Ленина | 80,0 |
| 10 | г. Куса, ул. Бубнова, Ленинградская | 250,0 |
| 11 | г. Куса, ул. Декабристов | 250,0 |
| 12 | г. Куса, ул. Спартака | 240,0 |
| 13 | г. Куса, ул. Ленина | 70,0 |
| 14 | г. Куса, ул. Мира | 250,0 |
| 15 | г. Куса, ул. Советская | 230,0 |
| 16 | г. Куса, ул. 3 Интернационала | 150,0 |
| 17 | г.. Куса, ул. Правды | 230,0 |
| 18 | г.. Куса, ул. Некрасова, ул. 8 Марта | 250,0 |
| 19 | г.. Куса, ул. Калинина | 250,0 |
|  | Итого: | 3940,0 |

Приложение 3

ПОТРЕБНОСТЬ

В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| Годы реализации программы | Всего: (тыс.руб) | Из них: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджетный источник |
| 2013г. | 1240,0 | - | 868,0 | 372,0 | - |
| 2014г. | 1340,0 | - | 938,0 | 402,0 | - |
| 2015г. | 1360,0 | - | 952,0 | 408,0 | - |
| ИТОГО: | 3940,0 | - | 2758,0 | 1182,0 |  |

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ

ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Населенный пункт | Адрес, местонахождение объекта | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. |  |  |  |
| 1 | г. Куса | ул. Андроновых, 5 | Монтаж центрального диспетчерского пункта |
| 2 | г. Куса | ул.Суворова, Свободы | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 600 м провода на СИП, замена 16 светильников. |
| 3 | г. Куса | ул. 3 Интернационала, Свободы | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 100 м провода на СИП, замена 14 светильников. |
| 4 | г. Куса | пл. Машиностроителей | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 5 светильников. |
| 5 | г. Куса | ул. Герцена | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 1200 м с установкой 24 светильников. |
| 6 | г. Куса | ул. Ленинградская | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 400 м провода на СИП, замена 12 светильников. |
| 7 | г. Куса | ул. Гагарина, Свердлова | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 1800 м с установкой 26 светильников. |
| 2014 г. |  |  |  |
| 8 | г. Куса | пл. Ленина | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 150 м провода на СИП, замена 5 светильников. |
| 9 | г. Куса | ул. Олимпийская | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 1500 м провода на СИП, замена 30 светильников. |
| 10 | г. Куса | ул. Ленина | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 150 м провода на СИП, замена 5 светильников. |
| 11 | г. Куса | ул. Бубнова, Ленинградская | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 16 светильников. |
| 12 | г. Куса | ул. Декабристов | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 16 светильников. |
| 13 | г. Куса | ул. Спартака | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 16 светильников. |
|  |  | 2015 г. |  |
| 14 | г. Куса | ул. Мира | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 12 светильников. |
| 15 | г. Куса | ул. Советская | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 600 м провода на СИП, замена 12 светильников. |
| 16 | г. Куса | ул. 3 Интернационала | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 400 м провода на СИП, замена 10 светильников. |
| 17 | г. Куса | ул. Правды | Разработка проекта, замена 500 м провода на СИП, замена 12 светильников.. |
| 18 | г. Куса | ул. Некрасова, ул 8 Марта | Разработка проекта, замена 800 м провода на СИП, замена 16 светильников.. |
| 19 | г. Куса | ул. Калинина | Разработка проекта, замена 500 м провода на СИП, замена 12 светильников.. |

Глава Кусинского городского поселения                                                          А.М.Лаптев